Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta etapa, hemos avanzado significativamente en el desarrollo del proyecto AirLink, cumpliendo con los objetivos específicos definidos para la Fase 2. Hasta ahora, hemos completado las actividades correspondientes al análisis, diseño, modelamiento, y parte del desarrollo del sistema. |
| --- | --- |
| Objetivos | Las principales actividades realizadas incluyen: - Levantamiento y validación de los requerimientos funcionales y no funcionales. - Elaboración de diagramas UML, tales como casos de uso, diagrama de clases y diagramas de secuencia. - Diseño del modelo E/R y estructura de la base de datos en MySQL. - Desarrollo inicial del módulo web (React + Node.js) y del módulo de escritorio (Java Swing). - Conexión preliminar entre backend y base de datos. - Avances en la documentación técnica (DAS, minutas, plan de riesgos y comunicaciones) Hasta el minuto, hemos cumplido los objetivos específicos relacionados con análisis, diseño, modelamiento y parte del desarrollo. El objetivo asociado a la integración completa sigue en curso, pero avanza dentro de lo planificado. ### Ajustes a objetivos o metodología No fue necesario modificar los objetivos generales del proyecto, pero sí ajustamos: - Distribución interna del trabajo, para equilibrar carga entre el módulo web y el módulo de escritorio. - Cronograma de integración, debido a dificultades técnicas entre versiones de librerías. La metodología tradicional en cascada se mantiene, pero incorporamos revisión semanal de avances, para evitar la acumulación de retrasos. |
| Metodología | Se mantiene la metodología tradicional en cascada; sin embargo, se incorporaron microiteraciones internas de revisión entre miembros del equipo, lo que permite validar componentes antes de avanzar al siguiente paso. Este ajuste no altera la metodología base, sino que mejora su eficiencia en el contexto del proyecto. |
| Evidencias de avance | Las evidencias presentadas en esta fase son: ### 1. Documento DAS actualizado, con: - Diagramas UML - Modelo entidad–relación - Arquitectura del sistema - Descripción del patrón MVC aplicado ### 2. Prototipo funcional del módulo web: - Registro de usuario - Vista de vuelos y buses Consulta de viajes ### 3. Avance del módulo de escritorio: - CRUD básicos implementados (empresas, usuarios, buses y vuelos) - Conexión inicial a MySQL ### 4. Base de datos MySQL implementada y normalizada ### Justificación de calidad Estas evidencias permiten demostrar el avance técnico y documental del proyecto, ya que reflejan: - Aplicación correcta de metodologías de análisis y diseño. - Coherencia entre requerimientos, arquitectura y desarrollo. - Avances verificables mediante interfaces, capturas y pruebas. - Uso de buenas prácticas: normalización, control de versiones, modularidad. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| 1- Análisis de sistemas y levantamiento de requerimientos. 2-Modelamiento UML y arquitectura de software (MVC / Capas). 3-Diseño y normalización de bases de datos relacionales. 4-Desarrollo Full Stack (Frontend, Backend y APIs REST). 5-Programación orientada a objetos y desarrollo de aplicaciones de escritorio. 6-Integración de sistemas (web + escritorio + base de datos). 7-Pruebas unitarias, integración y aseguramiento de calidad. 8-Documentación técnica y gestión de proyectos informáticos. | 1-Levantamiento y validación de requerimientos funcionales y no funcionales. 2-Creación de casos de uso, diagramas UML y diseño arquitectónico (DAS). 3-Diseño del modelo E/R, normalización y creación de la base de datos MySQL. 4-Desarrollo de frontend en React y backend en Node.js con conexión MySQL. 5-Programación del módulo de escritorio (CRUD en Java Swing). 6-Integración de los sistemas web y escritorio con la base de datos. 7-Ejecución de pruebas unitarias, pruebas de integración y corrección de errores. 8-Elaboración de documentación técnica, manuales, informe final y presentación. | 1-Laptop y conexión a internet. 2-GitHub, Trello, Google Drive. 3-Lucidchart / Visual Paradigm. 4-MySQL Workbench. 5-VS Code, Postman, Node.js, React. 6-Java, NetBeans/IntelliJ, MySQL Connector. 7-Documentación técnica entregada por el docente. 8-Plan de pruebas y herramientas de reporte. | 1- 1 semana 2-1,5 semanas 3- 1 semana 4- 3 semanas 5- 3 semanas 6- 2 semanas 7- 1 semana 8- 2 semanas | Levantamiento y validación de requerimientos – Juan & Almendra Modelamiento UML (casos de uso, diagramas, DAS) – Felipe & Almendra Diseño y construcción de la base de datos MySQL – Mike & Felipe Desarrollo Frontend (React) – Sebastián Desarrollo Backend (Node.js + API + conexión MySQL) – Sebastián & Juan Desarrollo módulo escritorio (Java Swing CRUD) – Mike Integración entre módulos web, escritorio y base de datos – Sebastián & Mike Pruebas unitarias e integración – Felipe & Sebastián Documentación técnica y funcional (DAS, manuales, informe) – Almendra & Juan Presentación final y preparación de evidencias – Equipo completo | 1-Buena comunicación del grupo, sin dificultades iniciales. 2-Trabajo colaborativo facilitó diagramas y modelamiento. 3-Diseño de BD fluido, leves ajustes de normalización. 4-Dificultades con librerías y tiempos por práctica profesional. 5-Problemas de conexión a MySQL en Java Swing. 6-Compatibilidad entre módulos generó retrasos. 7-Pruebas requieren tiempo y coordinación. 8-Documentación extensa, requiere validación del equipo. | Completado Completado Completado En curso Con retraso En curso No iniciado En curso | Sin ajustes Se agregaron diagramas solicitados Ajustes en relaciones y claves foráneas Redistribución de tareas en frontend/backend Apoyo adicional para conexión MySQL Extensión de plazos por problemas técnicos Reprogramado después de la integración Ampliación de documentación final |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

## Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo Hasta ahora, el desarrollo del Proyecto APT se ha visto favorecido principalmente por la coordinación interna del equipo, la buena comunicación, y el uso constante de herramientas colaborativas como GitHub, Trello y Drive. Esto permitió organizar tareas de manera clara, distribuir responsabilidades y mantener un seguimiento continuo del progreso. Otro factor facilitador ha sido la base de conocimientos técnicos del grupo, que permitió avanzar rápidamente en etapas como la creación de la base de datos, el modelamiento UML y la estructuración del DAS. Sin embargo, también hemos enfrentado algunos factores que dificultaron el avance, como la compatibilidad entre versiones de librerías, problemas de conexión con MySQL en el módulo de escritorio y la coordinación de tiempos, especialmente porque algunos integrantes realizan práctica profesional o tienen alta carga académica. Para abordar estas dificultades, tomamos acciones como: - Revisar documentación oficial y foros técnicos para resolver incompatibilidades. - Realizar pruebas en entornos locales antes de integrar los módulos. - Reasignar tareas según la disponibilidad de cada integrante. - Aumentar la frecuencia de reuniones internas para detectar riesgos rápidamente. - Solicitar apoyo del docente en puntos críticos de la integración. Estas medidas permitieron retomar el ritmo del proyecto y evitar retrasos mayores.

Se realizaron algunos ajustes en la planificación, especialmente en actividades relacionadas con el desarrollo del módulo de escritorio y la integración entre sistemas. No se eliminó ninguna actividad esencial, pero sí se reformularon prioridades para asegurar que las etapas críticas fueran completadas a tiempo. Ajustes principales: - Reordenamiento de tareas: Se priorizó el desarrollo del módulo de escritorio antes del módulo web para cumplir con la entrega de la Fase 2. - Redistribución de responsabilidades: Integrantes con mayor dominio técnico asumieron actividades clave como backend e integración. - Ajustes a los plazos internos: Se extendieron tiempos para pruebas y mejoras visuales debido a dificultades técnicas con MySQL y Java. - Profundización en documentación: El equipo decidió reforzar la elaboración de manuales y DAS, ya que estos son parte fundamental de la evaluación. La planificación general se mantuvo intacta, pero estos ajustes fueron necesarios para asegurar calidad y continuidad del proyecto.

Dentro del monitoreo del plan de trabajo, se identificaron algunas actividades que están retrasadas o aún no iniciadas, principalmente por motivos técnicos y de disponibilidad del equipo: Actividades retrasadas: - Integración completa de los módulos web y escritorio con la base de datos (retraso por incompatibilidades y pruebas fallidas). - Pruebas unitarias y de integración (dependen directamente de la integración). Actividad no iniciada: - Documentación final del proyecto (manual técnico, manual de usuario, plan de pruebas) — pendiente porque depende de la integración final para registrar evidencias reales. Estrategias para avanzar y no afectar el proyecto: - Aumentar sesiones de trabajo colaborativo para acelerar la integración. - Dividir las pruebas en etapas: pruebas locales, pruebas con BD y pruebas cruzadas entre módulos. - Incorporar “fechas internas” de microentregas para mantener un ritmo uniforme. - Paralelizar partes de la documentación mientras avanza la integración técnica. - Solicitar retroalimentación del docente sobre el enfoque de pruebas y evidencias. Con estas acciones, el equipo podrá completar las actividades atrasadas sin comprometer la calidad ni el cumplimiento de los objetivos del proyecto AirLink.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.