|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

Estudiante: Sebastián Muñoz Martínez

Proyecto: AirLink

Rol: Programador/ Documentación Técnica / Gestión de Integración

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? R En términos generales, hemos logrado cumplir con la mayoría de las actividades planificadas dentro de los tiempos definidos. Las etapas iniciales —análisis, levantamiento de requerimientos, diseño de arquitectura y modelamiento (UML, E/R, DAS)— se ejecutaron sin mayores retrasos y de acuerdo con el cronograma establecido. Sin embargo, en las fases de desarrollo surgieron algunos desajustes, especialmente en la integración entre el módulo web (Node.js, React) y el módulo de escritorio (Java), además de dificultades con la base de datos MySQL debido a versiones y dependencias. Estos factores generaron pequeños retrasos en la fase de pruebas. Entre los facilitadores destacan: - La organización del equipo. - El uso de herramientas colaborativas como GitHub, Trello y Drive. - La disposición de cada integrante a comunicar avances y resolver dudas rápidamente. Como dificultad principal, afectó la diferencia de tiempos entre miembros debido a prácticas laborales, junto con la curva de aprendizaje en ciertas tecnologías que no habíamos usado en profundidad antes.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? R Ante los problemas técnicos, adoptamos una estrategia basada en investigación, prueba y corrección, revisando documentación oficial de librerías, probando implementaciones en entornos locales y validando la integración por partes antes de unir los módulos. También mejoramos la distribución de tareas para evitar sobrecargar a un solo integrante y organizamos reuniones internas más breves pero más frecuentes, lo que ayudó a detectar fallas con anticipación. De aquí en adelante continuaremos con: - Pruebas progresivas por componente. - Reuniones de seguimiento semanales. - Apoyo en tutorías del docente cuando se requiera.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo como responsable, constante y proactivo. Me he enfocado en mantener la calidad tanto en código como en documentación, integrando aprendizajes de mi práctica profesional como full stack, donde he reforzado el orden, la precisión técnica y la capacidad de anticipar errores. Entre mis fortalezas destaco: - La capacidad para trabajar bajo presión sin perder la claridad. - Mi enfoque analítico para resolver problemas. - Mi capacidad de adaptación al usar varias tecnologías distintas. - Mi dedicación a la documentación y claridad de procesos. Como punto de mejora, debo trabajar en optimizar aún más la gestión de tiempos, considerando la carga académica y laboral simultánea. También me gustaría automatizar tareas repetitivas en pruebas y validaciones para agilizar las próximas fases del proyecto.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? R Tras revisar el avance, surgen algunas inquietudes relacionadas principalmente con la documentación final: - ¿Cuál es la forma correcta de evidenciar la fase de pruebas e integración entre módulos en el informe final? - ¿Se recomienda incluir capturas, logs, diagramas de flujo y reportes técnicos como anexos o dentro del cuerpo del documento? - ¿El patrón MVC, junto con la arquitectura por capas, es suficiente para justificar la estructura del sistema en el DAS o se espera un marco más amplio? Estas preguntas serán importantes para asegurar que la documentación cumpla con los estándares esperados.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? R Consideramos que la distribución actual ha sido buena, pero para la fase final realizaremos algunos ajustes para equilibrar la carga y avanzar de manera más fluida. Propuesta de redistribución: - Un integrante se dedicará exclusivamente a los CRUD de escritorio. - Otro enfocará su trabajo en la conexión MySQL y ajustes de backend. - Yo asumiré la integración entre capas, pruebas y documentación técnica (plan de pruebas, manuales y preparación de la presentación final). Además, sumaremos actividades nuevas relacionadas con el plan de despliegue y la construcción de los últimos documentos del DAS.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? R La evaluación del equipo es muy positiva. Hemos logrado mantener una comunicación constante, una buena disposición para trabajar en conjunto y un ambiente de apoyo en momentos de dificultades técnicas. Aspectos positivos: - Colaboración real entre todos los integrantes. - Alta responsabilidad individual. - Capacidad de adaptarse y reorganizarse cuando surgían complicaciones. Aspectos a mejorar: - Definir plazos internos más estrictos. - Sincronizar mejor los avances del módulo web y escritorio. - Aumentar los testeos tempranos para evitar problemas en integración.