|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general, hemos podido cumplir la mayoría de las actividades planificadas dentro de los tiempos definidos. Las tareas de análisis, diseño y modelamiento del sistema (diagramas UML, casos de uso, modelo E/R, DAS, etc.) se realizaron dentro del cronograma. Sin embargo, durante el desarrollo del módulo de escritorio (CRUD en Java) y la integración de la base de datos con la aplicación web (Node.js y MySQL), tuvimos pequeños retrasos por temas técnicos y de compatibilidad entre entornos. Los factores que más facilitaron el trabajo fueron la buena organización del grupo, el uso de herramientas colaborativas (GitHub, Trello, Drive) y la comunicación constante. Lo que más dificultó fue la coordinación de tiempos individuales y la curva de aprendizaje en las tecnologías nuevas.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para resolver los problemas técnicos, investigamos documentación oficial y realizamos pruebas en entornos locales antes de integrar los módulos. También dividimos mejor las responsabilidades para equilibrar la carga de trabajo y evitar cuellos de botella. Planeamos continuar aplicando esta estrategia, apoyándonos en tutorías del docente y reuniones semanales del equipo para revisar avances y detectar riesgos a tiempo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos nuestro trabajo como sólido y comprometido. Hemos logrado mantener una buena comunicación, entregar avances completos y cuidar la calidad de los documentos. Destacamos la constancia del equipo, la responsabilidad individual y la capacidad para adaptarnos ante imprevistos. Como mejora, podríamos optimizar la gestión del tiempo (por temas de prácticas) y automatizar más tareas repetitivas en la fase de pruebas e integración.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos gustaría recibir orientación sobre cómo documentar correctamente la fase de pruebas e integración entre los módulos web y escritorio, y si debemos incluir evidencias visuales (capturas, reportes de conexión) en el informe final. También queremos confirmar si el enfoque de arquitectura con patrón MVC es el más adecuado para justificar en el DAS del proyecto.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Consideramos que la distribución actual ha sido adecuada, aunque reasignaremos tareas para equilibrar la carga en el desarrollo del módulo de escritorio. Por ejemplo, un integrante se enfocará en los CRUD de administración, otro en la conexión a MySQL, y otro en la validación y pruebas. Además, se asignarán actividades nuevas relacionadas con la documentación final (plan de pruebas, plan de despliegue y presentación del sistema).

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo de forma muy positiva. Hemos tenido una comunicación fluida, reuniones periódicas y una buena disposición para ayudar cuando alguno tenía dificultades técnicas. El aspecto más destacable ha sido la colaboración y la responsabilidad de cada integrante. Como punto a mejorar, podríamos definir plazos internos más estrictos para mantener un ritmo parejo de avance entre las partes web y escritorio del proyecto.