# Plan de Gestión de

# la Calidad del Proyecto

Versión 1.0

03/10/2025

| Nombre del Proyecto: Airlink |  |
| --- | --- |
| Preparado Por | Almendra Pavez |
| Fecha (03/10/2025) | 04/10/2025 |

| Versión | Fecha (dd/mm/yyyy) | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 03/10/2025 | Versión inicial del documento de calidad para AirLink. |

Plan de Gestión de Calidad del Proyecto

- Expectativas de la Calidad del Proyecto de acuerdo al cliente

- El cliente espera que AirLink proporcione una experiencia de viaje integrada, segura y eficiente, que combine boletos de avión y buses interurbanos en un solo sistema. El sistema debe garantizar una interfaz amigable, transacciones seguras, tiempos de respuesta rápidos y disponibilidad continua. La calidad se medirá a través de la satisfacción del usuario, la estabilidad de la plataforma y la eficiencia en las integraciones con proveedores externos.

- Identificación de los Interesados del Proyecto

Patrocinador Principal: Julio Tapia Gerente del Proyecto: Juan Paillán Interesados Clave: Empresas de buses interurbanos, equipo de desarrollo TI, equipo de soporte, usuarios finales y equipo de marketing.

- Alcance Inicial del Proyecto

● Plataforma Web: Permitir la búsqueda, compra y gestión de boletos combinados de avión y bus. ● Integración con proveedores: Conexión mediante APIs de empresas de transporte. ● Módulo de pagos seguros: Implementación de pasarela de pagos certificada (PCI DSS). ● Módulo de notificaciones: Alertas automáticas sobre cambios, cancelaciones o demoras. ● Panel de administración (escritorio): Gestión de usuarios, empresas y reportes de rendimiento.

- Línea Base del cronograma

● Implementación Arquitectura Cloud: 4 meses (Inicio: 01/09/2025 - Fin: 31/12/2025) ● Desarrollo Portal Web: 6 meses (Inicio: 01/01/2026 - Fin: 30/06/2026) ● Desarrollo App Móvil: 6 meses (Inicio: 01/07/2026 - Fin: 31/12/2026) ● Integración con Proveedores y Pruebas: 3 meses (Inicio: 01/01/2027 - Fin: 31/03/2027) ● Lanzamiento Oficial: Abril 2027

- Registro de Riesgos

● Retrasos en la integración de las APIs de aerolíneas y buses. ● Posibles errores en la sincronización de itinerarios. ● Problemas de seguridad en la pasarela de pagos. ● Falta de adopción inicial por parte de usuarios. ● Riesgos de sobrecarga en el lanzamiento inicial. ● Incompatibilidades entre sistemas externos y la plataforma AirLink.

- KPI Iniciales de Proyecto (Métricas de Calidad)

● Tiempos de respuesta en la búsqueda de rutas combinadas < 3 segundos. ● Satisfacción del usuario ≥ 85% en encuestas post-lanzamiento. ● Disponibilidad del sistema ≥ 99.5%. ● Reducción de incidencias técnicas a menos de 5 por semana después del primer mes. ● Tiempo promedio de resolución de incidencias < 24 horas. ● Cumplimiento del 100% de los requerimientos funcionales críticos.