# ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Proyecto: AirLink –  Aerolínea con Integración de Vuelos y Buses Interurbanos

Equipo del Proyecto:
- Juan Paillan
- Almendra Pavez
- Sebastián Muñoz
- Felipe Lorca
- Michael Rubio

Docente: Julio Tapia
Fecha de Emisión: 20/08/2025

Versión 1.0
Empresa: Air+
Producto: AirLink

# Información del proyecto

## Datos Generales

Empresa: Air+
Proyecto: AirLink
Fecha de inicio: Agosto 2025
Fecha estimada de finalización: Noviembre 2025
Cliente: Usuarios finales (pasajeros) y empresas de transporte
Patrocinador principal: Air+
Jefe de Proyecto: Juan Paillán

## Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Julio Tapia | Patrocinador Principal | Gerencia General |
| Equipo Técnico | Soporte de Desarrollo | TI y Producto |

## Gerente de Proyecto

Nombre: Juan Paillan
Cargo: Jefe de Proyecto
Departamento: Desarrollo e Innovación

## Lista de Interesados (Stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo/Departamento |
| --- | --- | --- |
| Equipo AirLink | Equipo de Desarrollo | TI |
| Empresas de Buses | Clientes | Socios Comerciales |
| Usuarios Finales | Consumidores | Público General |

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha Tope |
| --- | --- |
| Acta de Constitución | Agosto 2025 |
| Diseño de Mockups | Septiembre 2025 |
| Desarrollo de Backend y Frontend | Octubre 2025 |
| Integración y Pruebas | Noviembre 2025 |
| Entrega final | Diciembre 2025 |

## Presupuesto estimado

Presupuesto inicial aproximado: $3.000.000 CLP (infraestructura, hosting, herramientas y otros gastos asociados).

# Descripción del proyecto

## Objetivos del Negocio

Ofrecer una aerolínea innovadora que combine vuelos y traslados en bus en una sola compra, optimizando costos y tiempos para los pasajeros.

## Justificación del proyecto – Contexto

Los traslados desde aeropuertos a puntos céntricos suelen ser costosos y poco eficientes. AirLink resuelve esta problemática con un modelo de aerolínea con buses integrados, diferenciándose del mercado actual.

## Problema-Necesidad

Los pasajeros enfrentan altos costos de taxis, servicios de acercamiento limitados o inseguros y falta de integración en la experiencia de viaje.

# Descripción del producto

## Solución propuesta

Desarrollar una plataforma web que permita a los usuarios comprar su boleto de avión junto con el pasaje de bus hacia puntos céntricos, turísticos u hoteles, en una sola operación.

## Objetivos del proyecto

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Integración de vuelos y buses en una sola plataforma | API funcional con datos en tiempo real |
| Entrega del sistema antes de diciembre 2025 | Implementación y demo funcional |
| Experiencia de usuario intuitiva y segura | Pruebas de usabilidad superadas con éxito |

## Objetivos de desarrollo

- Desarrollar backend robusto con Node.js y MySQL
- Implementar frontend moderno con React y TypeScript
- Integrar APIs de aerolíneas y buses
- Garantizar escalabilidad y seguridad

## Entregables

- Plataforma web funcional
- API documentada
- Base de datos estructurada y segura
- Manual de usuario y documentación técnica
- Presentación final para defensa de título

# Descripción del sistema

## Requerimientos de alto nivel

- Acceso web multiplataforma
- Integración de pasarela de pago segura
- Dashboard administrativo para gestión de convenios y reportes

## Premisas y restricciones

- Tiempo de desarrollo limitado hasta noviembre 2025
- Recursos humanos acotados
- Integración inicial con una aerolínea y una empresa de buses

## Riesgos iniciales de alto nivel

- Fallas en la integración con APIs externas
- Retrasos en pruebas y validación
- Limitaciones de presupuesto

## Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

- Frontend: React + TypeScript
- Backend: Node.js
- Base de datos: MySQL
- Control de versiones: GitHub
- Tablero de gestión: Trello
- Comunicación: Discord

## Tipo de interfaz de hardware

Servidores en la nube y dispositivos cliente con acceso a navegador moderno.

## Tipo de interfaz de software

Arquitectura basada en APIs REST, con soporte JSON y HTTPS.

## Tipo de interfaz de usuario

Diseño responsivo y minimalista, con accesibilidad y experiencia de usuario como prioridad.

# Requisitos de aprobación del proyecto

La aprobación se dará una vez que se cumplan los objetivos definidos, se validen las pruebas y se entregue la documentación técnica.

# Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha / Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0. | Juan Paillán. | Jefe de Proyecto. |  |
| 1.0 | Julio Tapia. | Patrocinador |  |

El control de cambios se realizará mediante reuniones semanales y registro en el repositorio del proyecto.