# Minuta de Reunión - Proyecto AirLink

Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Fecha: 25 de agosto de 2025
Lugar: Discord / Virtual
Asistentes: Equipo completo AirLink
Duración: 1 hora y 30 minutos.

# Minuta de Reunión

Proyecto: AirLink

Objetivo de la reunión: Organización inicial y asignación de responsabilidades para documentos Fase 1.

Evidencia:

## Temas tratados

- Revisión de lista de documentos requeridos para la Fase 1.

- Asignación de responsables por documento.

- Estado actual del Acta de Constitución.

- Avances en la Carta Gantt, informe ERS, planilla de requerimientos y mockups.

## Asignación de responsabilidades

| Documento | Responsable |
| --- | --- |
| Acta de Constitución | Responsable Almendra Pavez - Completada |
| Carta Gantt | Responsable Felipe Lorca - En desarrollo |
| Planilla de Requerimientos | Responsable Sebastián Muñoz - En desarrollo |
| Informe ERS | Responsable Felipe Lorca - En desarrollo |
| Mockups del sistema | Responsable Michael Rubio - Finalizando |
| Minuta de Reuniones | Responsable Almendra Pavez - En preparación |
| Casos de Uso Extendido | Responsable Juan Paillán - En preparación |
| EDT - Costos | Responsable Juan Paillán - En preparación |
| Sprint | Responsable Sebastian Muñoz - En preparación |

## Acuerdos y tareas

- Mantener reuniones semanales para seguimiento.

- Priorizar finalización de mockups y planilla de requerimientos antes del 1 de septiembre.

- Actualizar estado de cada documento en Trello.

## Próxima reunión

Fecha tentativa: 27 de Agosto de 2025
Objetivo: Revisión de avances de documentos y validación de mockups.