### DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Plan de Gestión de Riesgos

Proyecto: AirLink

Integrantes: - Michael Rubio - Sebastian Muñoz - Felipe Lorca - Juan Paillán - Almendra Pavez Docente: - Julio Tapia Sección: - 007- D

Contenido

DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones	1

Ficha del documento	2

Información del proyecto	3

Datos	3

Gerente de Proyecto	3

Niveles de autoridad	3

Lista de Interesados (stakeholders)	3

# Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 02/10/2025 | Almendra Pavez | Versión inicial con 25 riesgos clave. |
| 2.0 | 07/10/2025 | Michael Rubio Sebastian Muñoz Felipe Lorca Juan Paillán Almendra Pavez | Plan de Gestión de Riesgo completado |

# Información del proyecto

## Datos

|  | Empresa / Organización | Airlink |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | AirLink |
|  | Fecha de inicio/fin | 20/08/2025 – 29/12/2025 |
|  | Cliente | Duoc UC |
|  | Jefe de Proyecto | Juan Paillán - Director de desarrollo |
|  | Visión General del Proyecto | Automatizar el registro de asistencia en Duoc UC con tecnología QR, asegurando precisión y cumplimiento normativo. |

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Juan Paillan | Director de desarrollo | Desarrollo de software |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Responsable |
| --- | --- |
| Formación del equipo | Jefe de Proyecto (Juan Paillán) |
| Aprobación presupuesto | Jefe de Proyecto (Juan Paillán) + Depto. Finanzas Duoc UC |
| Decisiones técnicas | Equipo BKN.LTDA + IT Duoc UC |
| Decisiones técnicas | En acuerdos con Jefe de proyectos externos. |
| Escalamiento de conflictos | Patrocinadores (Duoc UC) |

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
| Duoc UC | Cliente principal | Institución educativa/ tester | Calidad |
| Alumno | Usuario | Usuario Final | Calidad |
| Docente | Usuario | Usuario Final | Calidad/ Tester |
| Equipo de desarrollo | Desarrollador | Desarrollador Web/Mobile | Equipo de desarrollo |

## Contexto del proyecto

Proyecto: AirLink.

Visión: Plataforma web/móvil para búsqueda de viajes (aéreo/bus), reservas, pagos y emisión de tickets con notificaciones y facturación.

Actores clave: Cliente/Usuario, Administrador/Backoffice, Pasarela de Pago, Proveedor Email/SMS, OAuth (Google), Generador de PDF.

Arquitectura de referencia: API Gateway + servicios (Booking, Payment, Ticketing, Invoice, Catalog/Search, Notify, Auth), base de datos MySQL y Jobs/Mensajería.

Marco legal: Ley de protección de datos personales (p. ej., Ley 19.628 o la aplicable en tu jurisdicción) y buenas prácticas PCI DSS (si se tokenizan/tocan tarjetas).

## 2. Matriz de riesgos 5×5

Escala: Probabilidad (P) 1–5, Impacto (I) 1–5, Nivel = P×I. Umbrales: 1–5 bajo, 6–10 moderado, 12–15 alto, ≥16 crítico.

| ID | Riesgo (causa) | Categoría | P | I | Nivel | Dueño | Respuesta principal | Indicadores/Disparadores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Caída de pasarela de pago durante checkout | Tecnológico | 3 | 5 | 15 | Payment | Mitigar: reserva-pendiente + reintento/cola; contrato SLA | Errores 5xx/timeout pasarela |
| R-02 | Fraude/chargeback en pagos | Seguridad/Financiero | 3 | 5 | 15 | Payment | Mitigar: 3DS/AVS, límites; Transferir: reglas antifraude gateway | % chargeback, alertas antifraude |
| R-03 | Doble asignación de asiento por concurrencia | Técnico | 3 | 5 | 15 | Booking | Mitigar: bloqueo fila/TTL hold, pruebas de carrera | Colisiones de asiento |
| R-04 | Inyección SQL/API insegura | Seguridad | 3 | 5 | 15 | Seguridad | Prevenir: ORM/parametrización, WAF, SAST/DAST | Hallazgos críticos SAST/DAST |
| R-05 | Fuga de datos PII (usuarios/reservas) | Legal/Seguridad | 2 | 5 | 10 | Seguridad | Cifrado en reposo/tránsito, mínimos privilegios, registros de acceso | Alarmas DLP, accesos anómalos |
| R-06 | Indisponibilidad Email/SMS (no llegan tickets/facturas) | Operacional | 3 | 4 | 12 | Notify | Mitigar: proveedor alterno, reintentos/backoff, cola | % fallos envío, colas estancadas |
| R-07 | Retraso en OAuth/Google (login social) | Proyecto | 3 | 3 | 9 | Auth | Evitar: mock/feature-flag; Mitigar: plan B login nativo | % historias OAuth pendientes |
| R-08 | Sobrecostos cloud por sizing subóptimo | Financiero | 3 | 4 | 12 | Infra/DB | Mitigar: autoscaling + límites, alertas de costo, limpieza temporales | Costo diario vs presupuesto |
| R-09 | Bajas de performance en búsqueda/filtros | Tecnológico | 3 | 4 | 12 | Catalog/Search | Mitigar: índices, caché, paginación, pruebas de carga | P95 latencia > 800ms |
| R-10 | Reglas de tarifas erróneas/regresiones | Técnico | 3 | 4 | 12 | Pricing | Prevenir: pruebas unitarias de reglas y canary de precios | Bugs de pricing en QA/prod |
| R-11 | Incumplimiento legal (datos/consumidor) | Legal | 2 | 5 | 10 | Legal | Evitar: revisión legal, retención/anonimización | Hallazgos auditoría legal |
| R-12 | Cálculo de impuestos incorrecto | Técnico | 3 | 4 | 12 | Invoice | Mitigar: tabla de impuestos versionada, pruebas borde | Soporte: “total incorrecto” |
| R-13 | Cupón mal aplicado (stacking/expirado) | Técnico | 3 | 3 | 9 | Booking | Validadores (vigencia, compatibilidad), auditoría | Discrepancias contables |
| R-14 | Tickets duplicados/secuencia rota | Operacional | 2 | 5 | 10 | Ticketing | Claves únicas/series por día, transacciones | Duplicados detectados |
| R-15 | Caída de BD o corrupción | Tecnológico | 2 | 5 | 10 | Infra/DB | Clúster + backups verificados + PITR | RPO/RTO, fallos réplica |
| R-16 | Backups fallidos (no restaurables) | Operacional | 3 | 4 | 12 | Infra/DB | Restores mensuales de prueba, checksum, runbook | Éxito restore mensual |
| R-17 | Falta de monitoreo/alertas (detección tardía) | Operacional | 3 | 4 | 12 | Infra/Seguridad | Observabilidad (APM, logs, métricas, SLOs) | Cobertura alertas por servicio |
| R-18 | Picos de tráfico sin pruebas de carga | Tecnológico | 3 | 4 | 12 | Infra/App | Pruebas Gatling/JMeter, auto-scale, caché CDN | Tiempos > SLO en stress |
| R-19 | Gestión de sesión débil (JWT, expiración) | Seguridad | 2 | 4 | 8 | Auth | Expiración corta + refresh, revocación/blacklist, rotación | Incidentes de sesión |
| R-20 | Cambios de alcance poco gobernados | Proyecto | 3 | 3 | 9 | PMO | Control de cambios con impacto/costo/tiempo | CR por sprint, desviación plan |

## 3. Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)

1. Técnico

• Calidad de código → Inyección SQL (R-04), regresiones de reglas (R-10)

• Datos y consistencia → doble asiento (R-03), duplicado ticket (R-14)

• Cálculo de negocio → impuestos (R-12), cupones (R-13)

2. Tecnológico/Infra

• Disponibilidad → caída BD (R-15), picos sin pruebas (R-18)

• Rendimiento → búsqueda/latencia (R-09)

• Costos → sobrecostos cloud (R-08)

3. Seguridad

• Autenticación/Sesión → JWT/expiración (R-19)

• Pagos/Fraude → chargeback (R-02)

• Datos personales → fuga PII (R-05)

4. Operacional

• Notificaciones → proveedor inestable (R-06)

• Backups/DRP → restore fallido (R-16)

5. Legal/Compliance

• Protección de datos → Ley 19.628 (R-05, R-11)

• PCI DSS (si aplica) → tokenización/pasarela (R-02)

6. Proyecto/Gobierno

• Alcance → control de cambios (R-20)

• Integraciones externas → OAuth (R-07), pasarela (R-01)

## 4. Gobierno de riesgos

Cálculo: Nivel = P×I (1–25).

Umbrales de escalamiento:

• Crítico (≥16): notificación inmediata al GP; contención <24h; seguimiento diario.

• Alto (12–15): revisión en comité semanal; plan de mitigación fechado.

• Moderado (6–10): seguimiento por sprint.

• Bajo (1–5): monitoreo.

KPIs de gestión

• % riesgos críticos abiertos (>7 días)

• % mitigaciones vencidas por sprint

• MTTR incidentes críticos en producción

• Cobertura SAST/DAST y éxito de restores mensuales

## 5. Plantilla de plan de respuesta por riesgo

• Estrategia: Evitar / Mitigar / Transferir / Aceptar

• Plan de contención: (qué hacemos si ocurre)

• Acciones preventivas: (checklist)

• Owner y fecha objetivo

• Señales tempranas: (métrica/alerta)

• Criterio de cierre: (p.ej., 2 sprints sin incidentes + pruebas automáticas verdes)

Ejemplo aplicado (R-03 Doble asignación de asiento)

Estrategia: Mitigar

Acciones preventivas: Locks de fila + TTL hold + pruebas de carrera + monitor de colisión

Plan de contención: Liberar hold y reofertar, comunicar disculpa + cupón

Criterio de cierre: 0 colisiones por 30 días y suite de concurrencia 100% verde

## 6. Carta Gantt (Cronograma y Hitos)

El cronograma del proyecto AirLink se estructura en 4 hitos críticos, alineados con la gestión de riesgos y las fases técnicas:

| Hito | Fecha | Entregables clave |
| --- | --- | --- |
| Primera Entrega | 10 de Septiembre | Documentación inicial, presupuesto y mockups del sistema. |
| Segunda Entrega – Parte I | 08 de Octubre | Documentación actualizada + avances realizados + nueva documentación solicitada. |
| Segunda Entrega – Parte II | Por definir | Script de base de datos normalizada y aplicación web al 80%. |
| Tercera Entrega – Parte I | 03 de Diciembre | Documentación actualizada + avances realizados + nueva documentación solicitada. |
| Tercera Entrega – Parte II | Por definir | Script de base de datos normalizada y aplicación de escritorio al 80%. |

Nota: mantener y actualizar esta carta Gantt en Jira/Project. Los riesgos críticos (R-01, R-03, R-04, R-06, R-15, R-16) se revisan en cada hito.

## 7. Conclusión

La gestión de riesgos de AirLink prioriza la continuidad del negocio (pagos, emisión de tickets, facturación y notificaciones) y la protección de datos.

Con la matriz 5×5, el RBS y el gobierno propuesto, se establecen responsabilidades claras y métricas que permiten anticipar y contener incidentes.

La Carta Gantt define puntos de control para validar mitigaciones clave (pagos, concurrencia de asientos, seguridad y respaldo/restauración).

El éxito del proyecto depende de la disciplina en: pruebas automatizadas, observabilidad, restores mensuales, controles de seguridad y gestión del cambio.